Projektni plan implementacije open-source SIEM rješenja za NIS2 usklađenost

1. UVOD Ovaj dokument opisuje projektni plan za implementaciju open-source SIEM rješenja u svrhu postizanja tehničke usklađenosti s NIS2 direktivom. Sustav se temelji na Wazuh, Elastic Stack, TheHive, Cortex i MISP komponentama.

2. CILJEVI PROJEKTA

- Uspostava centraliziranog nadzora sigurnosnih događaja

- Pravovremena detekcija i odgovor na sigurnosne incidente

- Povećanje transparentnosti prema regulatorima (HAKOM, AZOP itd.)

- Smanjenje rizika od kibernetičkih prijetnji

3. FAZE PROJEKTA

Faza 1: Analiza i planiranje (1 tjedan)

- Identifikacija kritičnih sustava, endpointa i mrežnih komponenti

- Odabir poslužitelja (on-prem ili cloud) za instalaciju SIEM sustava

- Procjena kapaciteta logova (GB/dan)

- Definiranje uloga i odgovornosti tima

Faza 2: Proof of Concept (2 tjedna)

- Instalacija Wazuh servera na testnom okruženju

- Deploy Wazuh agenta na 2-3 klijentska uređaja

- Konfiguracija log prikupljanja (npr. auditd, syslog, Windows event log)

- Testiranje pravila detekcije (MITRE ATT&CK)

- Postavljanje Kibana dashboarda

Faza 3: Produkcijska implementacija (3 tjedna)

- Skaliranje na sve endpointe (Windows/Linux)

- Aktivacija logiranja s firewalla, AD-a, e-mail gatewaya itd.

- Implementacija TheHive + Cortex za upravljanje incidentima

- Povezivanje s MISP-om za threat intelligence

- Testiranje alertinga, izvještaja i playbookova

Faza 4: Dokumentacija i edukacija (1 tjedan)

- Izrada dokumentacije: playbookovi, procedure, politike

- Edukacija osoblja (analitičari, IT, DPO)

- Priprema za internu reviziju / audit

Faza 5: Održavanje i nadogradnja (kontinuirano)

- Redovita nadogradnja Wazuh-a i Elastic Stacka

- Unos novih pravila detekcije prema novim prijetnjama

- Pregled performansi i nadzor dostupnosti sustava

- Priprema za godišnju inspekciju prema NIS2

4. RESURSI

- 1 DevOps (instalacija i održavanje)

- 1 sigurnosni analitičar (incidenti, pravila, dashboardi)

- 1 DPO / compliance (usuglašavanje s politikama)

5. TROŠKOVI

- Softver: 0 EUR (open-source)

- Interni trošak rada (procjena): 8.000 – 15.000 EUR ovisno o opsegu

- Opcionalna vanjska podrška / konzultanti: 3.000 – 7.000 EUR

6. ZAKLJUČAK Ovim projektom poduzeće će imati robustan i skalabilan sustav za sigurnosni nadzor u skladu s NIS2 direktivom, bez plaćanja skupih licenci, uz potpunu kontrolu nad infrastrukturom i podacima.